创界AI科技中心项目进度表

版本 V1.0｜更新日期 2026-09-07｜与《产品规划方案》《前后端项目规范》配套使用

一、开发纪律（强制）

1. 先拆解，后动手：任何功能必须先完成功能拆解（范围、子任务、接口/表字段、状态流转、验收标准），评审通过后方可编码。禁止未拆解就一股脑开工。

2. 拆解最小粒度：每个子任务应可在1～3天内完成并验收；涉及金额、库存、权限、状态机的规则必须写清。

3. 每次开发必须更新进度：当天或当次提交前，更新「功能进度总表」状态与「开发进度日志」；写明做到哪里、完成了什么、下一步是什么。

4. 无进度更新不合并：合并请求须关联功能编号，并确认进度表已更新；接口/字段/SQL注释按规范写齐。

5. 状态取值：未拆解 / 拆解中 / 待评审 / 开发中 / 联调中 / 已完成 / 暂停。未拆解不得进入开发中。

二、功能进度总表（P0）

| 编号 | 功能 | 功能拆解（开工前写清） | 状态 | 进度% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 创业者档案 | 1.档案字段与主数据建模 2.档案新建/编辑/查询 3.能力评估录入 4.权限与审计 | 未开始 | 0 | 须先完成拆解评审 |
| P0-02 | Project ID / 项目管理 | 1.Project ID生成规则 2.项目主档CRUD 3.项目成员与角色 4.项目列表/详情上下文 | 未开始 | 0 |  |
| P0-03 | 项目立项 | 1.立项申请表单 2.BP/材料附件 3.审批流程(Flowable) 4.立项通过后状态流转 | 未开始 | 0 |  |
| P0-04 | 项目预算控制 | 1.预算编制与分项 2.费用申请关联预算 3.超预算校验与预警 4.占用/释放与流水 | 未开始 | 0 | 金额规则需注释 |
| P0-05 | 协议管理 | 1.协议模板 2.创业/利润分配/保密/退出协议 3.签署状态 4.到期提醒 | 未开始 | 0 |  |
| P0-06 | 开店/关店流程 | 1.开店节点与清单 2.关店资产清算 3.流程状态与业务状态分离 4.材料归档 | 未开始 | 0 |  |

三、功能进度总表（P1 第二阶段）

| 编号 | 功能 | 功能拆解（开工前写清） | 状态 | 进度% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 采购管理 | 采购申请、合同校验、供应商确认、采购单状态机 | 未开始 | 0 | 第二阶段 |
| P1-02 | 付款管理 | 付款申请、审批、幂等与流水、与预算/采购关联 | 未开始 | 0 | 第二阶段 |
| P1-03 | 招聘与人员 | 项目招聘、成本归属、人员任务 | 未开始 | 0 | 第二阶段 |
| P1-04 | 任务管理 | 项目节点、负责人、进度跟踪 | 未开始 | 0 | 第二阶段 |
| P1-05 | 权限与资产管理 | 经营自主+核心资产受控；店铺/账号/库存/品牌/客户数据 | 未开始 | 0 | 第二阶段 |

四、功能进度总表（P2 第三阶段）

| 编号 | 功能 | 功能拆解（开工前写清） | 状态 | 进度% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | 项目案例库/知识库 | 成功失败经验沉淀、检索与复用 | 未开始 | 0 | 第三阶段 |
| P2-02 | AI助手与风控 | 创业/流程/风险/秘书助手；仅调用受控业务接口 | 未开始 | 0 | 第三阶段 |
| P2-03 | AI Agent自动执行 | 在权限与业务规则内自动执行受限动作 | 未开始 | 0 | 第三阶段 |

五、开发进度日志（每次开发必填）

说明：每完成一次有效开发（含拆解、实现、联调、修缺陷），追加一行。禁止只改代码不写日志。

| 日期 | 功能编号 | 本次完成内容 | 当前进度% | 下一步 | 更新人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 2 | 6 | - | 0 |
| - |  |  |  |  |  |
| 建 | 立 | 进 | 度 | 表 | 与 |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 选 | 定 | 首 | 个 | P | 0 |

六、单功能开工检查清单

□ 功能编号已入总表，状态至少为「待评审」且评审通过

□ 子任务、验收标准、依赖项已写清

□ 涉及的接口、字段、表结构注释方案已列出

□ 状态机/金额/权限规则已明确（如适用）

□ 开发中/完成后已更新总表状态、进度%与进度日志

七、维护约定

本表由项目负责人监督、开发同学维护。新功能先入表拆解，再排期开发。进度表与代码仓库同步，作为过程资产留存。